Практика № 1. Разработка перечня артефактов и протоколов проекта

1. Описание проекта

Название: «Яндекс Лавка» — сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома из собственных мини-складов (дарксторов, «лавок»). В составе: клиентское приложение и сайт, приложения сборщика и курьера, система складского учёта лавок и административная панель ассортимента.

Цель: доставлять заказ клиенту за 15–30 минут. Для этого система должна знать точные остатки каждой лавки, быстро передавать заказ сборщику и курьеру и принимать онлайн-оплату.

Перечень ниже составлен в учебных целях по открытой информации о сервисе; внутренние документы компании могут называться иначе.

Целевая аудитория:

- клиенты — жители крупных городов, заказывающие продукты домой;

- сотрудники лавок — сборщики, кладовщики, директора лавок;

- курьеры — пешие и велокурьеры;

- категорийные менеджеры — управляют ассортиментом и ценами;

- служба поддержки — решает проблемы с заказами.

Ключевые функции:

- Каталог товаров с учётом остатков ближайшей к адресу лавки, поиск и подборки.

- Корзина и оформление заказа с адресом на карте.

- Онлайн-оплата (карта, СБП, баллы Плюса) и электронный чек.

- Отслеживание статуса заказа и курьера на карте.

- Приложение сборщика: список товаров, порядок обхода стеллажей, сканирование штрихкодов.

- Приложение курьера: назначение заказов и маршрут.

- Складской учёт лавки: приёмка от поставщиков, остатки, сроки годности, списания.

- Управление ассортиментом, ценами и акциями.

- Поддержка, возвраты и замена отсутствующих товаров.

2. Перечень артефактов

В перечне 17 артефактов, они покрывают все этапы жизненного цикла — от инициации до эксплуатации.

| № | Артефакт | Тип | Назначение | Кто создаёт | Кто использует | Этап | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продуктовая концепция (устав проекта) | Документ | Фиксирует цели, метрики (время доставки, средний чек), сроки и бюджет | Продакт-менеджер | Заказчик, команда | Инициация | Страница в вики |
| 2 | Техническое задание | Документ | Фиксирует требования к приложениям и сервисам | Бизнес-аналитик | Вся команда, заказчик | Анализ требований | Word / PDF |
| 3 | Бэклог (пользовательские истории) | Список задач | Разбивает требования на задачи для спринтов | Аналитик, продакт-менеджер | Разработчики, QA | Анализ требований | Таск-трекер |
| 4 | Макеты интерфейсов | Макет | Показывают экраны клиента, сборщика и курьера | UI/UX-дизайнеры | Разработчики, заказчик | Проектирование | Figma |
| 5 | Схема архитектуры | Схема | Показывает сервисы (каталог, заказы, склад, оплата, логистика) и связи между ними | Системный архитектор | Разработчики, SRE | Проектирование | Диаграмма в вики |
| 6 | Схема базы данных (ER-диаграмма) | Схема | Описывает таблицы: товары, остатки по лавкам, заказы, клиенты, курьеры | Архитектор, backend-разработчики | Backend-разработчики | Проектирование | SQL-файлы в репозитории |
| 7 | Спецификация API | Спецификация | Описывает запросы между приложениями, сервисами и партнёрами | Backend-разработчики | Мобильные и frontend-разработчики, QA | Проектирование | OpenAPI (YAML) в репозитории |
| 8 | Карта зон доставки лавок | Схема / данные | Определяет, какие адреса обслуживает каждая лавка и за какое время | Аналитики логистики | Backend, клиентское приложение, операционный отдел | Проектирование, эксплуатация | Геоданные (полигоны) в БД |
| 9 | Исходный код | Код | Реализация сервисов, сайта и мобильных приложений | Разработчики | Разработчики, QA | Разработка | Репозиторий системы контроля версий |
| 10 | Конфигурационные файлы и CI/CD-пайплайн | Конфигурация | Настройки окружений, автоматическая сборка и выкладка | SRE / DevOps | SRE, разработчики | Разработка | YAML-файлы в репозитории |
| 11 | Тест-план и тест-кейсы | Тест-кейс | Описывают проверки: заказ, оплата, сборка, замена товара, возврат | Тестировщики | QA, разработчики | Тестирование | Система управления тестами |
| 12 | Баг-репорты | Запись в трекере | Описывают найденные ошибки и шаги воспроизведения | Тестировщики, поддержка | Разработчики | Тестирование, сопровождение | Таск-трекер |
| 13 | Отчёт о тестировании | Документ | Подводит итог проверки релиза и готовность к выпуску | Тестировщики | Продакт-менеджер, заказчик | Тестирование | Страница в вики / PDF |
| 14 | Инструкция по развёртыванию и дежурству (runbook) | Документ | Описывает, как развернуть сервисы и что делать при типовых сбоях | SRE / DevOps | SRE, дежурные разработчики | Внедрение | Markdown в репозитории |
| 15 | Инструкции для сотрудников лавки и курьеров | Документ | Объясняют работу в приложениях: сборка, приёмка товара, списания, доставка | Операционный отдел, аналитик | Сборщики, кладовщики, курьеры | Внедрение | PDF + обучающие видео |
| 16 | Пользовательское соглашение и политика обработки персональных данных | Юридический документ | Устанавливает правила сервиса и соблюдение 152-ФЗ | Юристы | Клиенты, заказчик | Внедрение | Страница на сайте |
| 17 | Логи, метрики и резервные копии БД | Данные | Показывают время сборки и доставки, ошибки; позволяют восстановить данные | Система автоматически, SRE | SRE, разработчики, аналитики | Эксплуатация | Система мониторинга, облачное хранилище |

3. Перечень протоколов

В перечне 8 протоколов: они регулируют работу команды, взаимодействие с заказчиком, качество и обмен с внешними системами.

| № | Протокол | Назначение | Участники | Периодичность | Форма фиксации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протокол совещания (стендап и планирование спринта) | Фиксирует решения, задачи на спринт и проблемы, которые мешают работе | Команда, продакт-менеджер | Стендап — ежедневно, планирование — раз в 2 недели | Страница в вики, задачи в трекере |
| 2 | Протокол согласования требований | Определяет, как заказчик и операционный отдел утверждают ТЗ и макеты | Заказчик, аналитик, продакт-менеджер, операционный отдел | По событию (новая версия ТЗ) | Лист согласования / согласование в трекере |
| 3 | Протокол управления изменениями | Регулирует внесение новых требований: запрос → оценка сроков и влияния → решение | Заказчик, продакт-менеджер, аналитик, архитектор | По событию | Запрос на изменение (Change Request) в трекере |
| 4 | Протокол код-ревью | Устанавливает правила проверки кода: минимум 1 апрув, успешные автотесты | Разработчики, тимлид | По событию (каждый pull request) | Комментарии и апрув в системе код-ревью |
| 5 | Протокол тестирования | Определяет, как проводятся тесты, как фиксируются результаты и оформляются баги | Тестировщики, разработчики | Каждый релиз | Тест-ран в системе тестов, баги в трекере |
| 6 | Протокол приёмки | Определяет, как заказчик принимает результат: пилот в нескольких лавках, затем запуск на все | Заказчик, продакт-менеджер, QA, операционный отдел | Разово по завершении этапа | Акт приёмки / решение в трекере |
| 7 | Протокол обмена данными с внешними системами | Задаёт форматы, частоту и ответственность при обмене с поставщиками (заказы, ЭДО), банком, ОФД и «Честным знаком» | Backend-разработчики, внешние партнёры | При подключении партнёра и при изменении API | Соглашение об интеграции + спецификация API |
| 8 | Протокол реагирования на инциденты | Устанавливает, кто и за какое время реагирует на сбой (не проходят оплаты, лавки не видят заказы) | SRE, дежурный разработчик, поддержка | По событию | Запись в трекере + разбор инцидента в вики |

4. Связь артефактов и протоколов

Артефакты — это то, что создаётся в проекте, а протоколы — правила, по которым эти артефакты создаются, проверяются и меняются. Практически каждый протокол «охраняет» один или несколько артефактов.

- Протокол согласования требований → Техническое задание и макеты. ТЗ и макеты считаются действующими только после утверждения заказчиком и операционным отделом. Без этого разработчики могут сделать экран сборки, который неудобен сборщикам на реальном складе.

- Протокол управления изменениями → ТЗ, бэклог, спецификация API. Если заказчик хочет добавить доставку к точному времени, изменение проходит через Change Request: оценка, решение, затем обновление ТЗ, задач и API. Без протокола требования меняются «на словах», и документы расходятся с кодом.

- Протокол код-ревью → Исходный код и конфигурационные файлы. Код попадает в основную ветку только после апрува и успешных автотестов. Без этого один разработчик может сломать расчёт остатков, и клиенты будут заказывать товары, которых нет в лавке.

- Протокол тестирования → Тест-кейсы, баг-репорты, отчёт о тестировании. Протокол задаёт, по каким тест-кейсам проверяется релиз, как оформляются баги и что попадает в отчёт. Именно отчёт потом используется при приёмке.

- Протокол приёмки → Отчёт о тестировании, ТЗ, инструкции для сотрудников. Новую функцию сначала запускают в нескольких лавках; заказчик сравнивает результат с ТЗ и отчётом QA. Перед запуском на все лавки должны быть готовы инструкции для сборщиков и курьеров.

- Протокол обмена данными → Спецификация API и схема БД. Когда подключается новый поставщик, формат накладных и заказов берётся из спецификации API, а протокол фиксирует, кто отвечает за расхождения при приёмке товара и как предупреждать об изменениях.

- Протокол реагирования на инциденты → Runbook, логи и метрики. При сбое дежурный смотрит метрики, действует по runbook, а после разбора инцидента runbook дополняется новым сценарием.

5. Обоснование выбора

Обязательные и специфичные артефакты. Для любого проекта обязательны ТЗ, исходный код, тест-кейсы, инструкция по развёртыванию и руководство пользователя: без них систему нельзя ни сделать, ни проверить, ни запустить. Специфичные для Яндекс Лавки:

- карта зон доставки — от неё зависит обещанное клиенту время доставки;

- схема БД с остатками по каждой лавке — клиент видит только то, что есть на ближайшем складе;

- инструкции для сотрудников лавок — сборщики и курьеры часто меняются, их нужно быстро обучать;

- политика обработки персональных данных — сервис хранит телефоны и адреса клиентов;

- логи и метрики — время сборки и доставки — главный показатель бизнеса.

Критичные протоколы. Для этого проекта критичны три протокола:

- реагирования на инциденты — при доставке за 15–30 минут даже десять минут сбоя срывают все текущие заказы;

- обмена данными — без точных данных от поставщиков и «Честного знака» расходятся остатки, а маркированный товар нельзя легально продать;

- управления изменениями — одно изменение затрагивает сразу клиента, сборщика, курьера и складской учёт.

Вывод. В ходе работы составлен перечень из 17 артефактов и 8 протоколов для сервиса Яндекс Лавка. Проект — это не только код: документы фиксируют, что делается, а протоколы — как участники договариваются. Без них крупный проект теряет управляемость.